## Slide 2: Backlog Planung

## Slide 3: Backlog Ist Zustand

## Slide 4: Was lief schlecht
Krankheit von Carmen
  Dedizierte Frontendexpertin, die das Aufsetzen des Frontends bereits vorbereitet hat fällt aus
  Auf Grund der geringen Mitarbeiterzahl, konnte Carmens Einsatz und Kompetenz nicht ersetzt werden
Versuch das Frontend alleine Umzusetzen schlug fehl
Frontend musste durch eine Konsolenanwendung weggemockt werden

## Slide 5: Was lief Gut
Entwicklung des Mock-Frontends
Fertigstellen des Backends
  Hinzufügen eines StrategyPatterns für die Transaction Types
  Funktion zum Simulieren des Verstreichens eines Monats
Sehr schneller Fortschritt, trotz geringerer Mitarbeiterzahl

## Slide 6: Quality Assesment des Gesamtprojektes
Geplantes Soll
Erfassen unterschiedlicher Transaktionen
  Positiv/Negativ
  Monatlich/Einmalig
Verstreichen der Zeit mit Datum
Persistente SQL Datenbank
Frontend mit Thimeleaf
Ist-Zustand
Transaktionen können erfasst werden
  Positiv/Negativ
  Monatlich/Einmalig
  Offen für Erweiterungen
Keine Persistente Datenbank mit ArrayListen
Demo-Frontend in der Console
Ohne massive Probleme / Krankheit hätte sich das Frontend problemlos umsetzen lassen

## Slide 7: Key-Takeaways
Im Planen vom Problemfall ausgehen
Bei Fehlern
Nicht zu lange einem Fehler „hinterherjagen“
Schnell alternativen Suchen
Mit großen Fehlern planen
Umgang mit diesen Fehlern festlegen
Positiv: Gute Zusammenarbeit
Unterstützung miteinander
Produktive gemeinsame Arbeit
Nach Einstiegsproblemen erfolgreiches agiles Arbeiten
Backend-Datenbank

## Slide 8: Demo des IST-Zustandes