## Slide 1: Sprint 1 Midas’ Wallet The Budgettool for Students and the World
Carmen Vester, Jonas Lang, Luis Martin Schick

## Slide 2: Backlog

## Slide 3: Backlog Planung

## Slide 4: Backlog Ist Zustand

## Slide 5: Backlog Ist Zustand

## Slide 6: Was lief Gut
User erstellen
Tests erfolgreich durchgeführt
(Wieder) Einarbeitung in die Materie
Gute grundlegende Struktur
Guter gemeinsamer Überblick über die Zielsetzung

## Slide 7: Was lief Schlecht
Wechsel der Programmiersprache und des Frameworks wegen mangelnder Expertise
  Testerstellung mit Typescript war suboptimal
Planung musste angepasst werden
        Technische Probleme (mehrere Abstürze)
        Startschwierigkeiten in der Parallelen Arbeit über CodeTogether

## Slide 8: Quality Assesment
Sehr Ausbaufähig